BÀI TẬP: SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER
CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE RIKKEIGO

Vai trò: Lan – Scrum Master | Reference Story “Xem lịch sử chuyến đi” = 3 SP

Thang Story Point của đội: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm / Lý do | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình các phiếu để ra 4 SP; 4 không nằm trên thang điểm của đội. Chênh lệch 3 và 5 cần được thảo luận thay vì tính trung bình. | Đội có thể đánh giá sai độ lớn công việc; kế hoạch Sprint dựa trên con số không theo thang thống nhất, làm giảm tính nhất quán khi so sánh PBI. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner (Đức) tự chọn 5 SP để kịp kế hoạch, trong khi Developers mới là người ước lượng. Các phiếu 5, 8, 13, 13 cho thấy còn khác biệt lớn cần làm rõ. | Ước lượng bị chi phối bởi áp lực tiến độ, có thể đánh giá thấp độ phức tạp và rủi ro tích hợp thanh toán, dẫn đến nhận quá nhiều việc trong Sprint. |
| P3 | Hợp lý | Người chọn thấp nhất và cao nhất đã giải thích, cả nhóm chọn lại đồng thời và thống nhất 5 SP; 5 nằm trên thang điểm của đội. | Không có lỗi quy trình cần sửa; việc trao đổi giúp nhóm hiểu các giả định chung hơn trước khi lập kế hoạch Sprint. |
| P4 | Con số hợp lý, ghi chú sai | Sau khi người chọn 8 và 13 giải thích, Developers chọn lại đồng thuận 13 SP; đây là giá trị hợp lệ trên thang điểm. Tuy nhiên, “13 SP = 52 giờ” vi phạm nguyên tắc SP là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định sang giờ. | Nếu dùng quy đổi cố định, nhóm có thể dự báo sai thời lượng và năng lực Sprint, đồng thời hiểu nhầm SP là đơn vị thời gian. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa rõ việc mã giới thiệu có được kết hợp với khuyến mãi khác hay không nhưng vẫn chốt theo đa số. PBI chưa đủ rõ phải được làm rõ trước khi ước lượng; đa số không thay thế việc thảo luận chênh lệch. | Phạm vi và quy tắc tính ưu đãi có thể thay đổi, khiến ước lượng thiếu tin cậy, phát sinh làm lại hoặc tranh chấp khi nghiệm thu. |

# PHẦN 2 – SỬA LỖI

P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Developers cần trao đổi vì sao có người chọn 3 SP và người chọn 5 SP, đặc biệt về xác thực số điện thoại, gửi OTP, xử lý lỗi và các trường hợp ngoại lệ. Sau khi thống nhất giả định, mọi người chọn lại đồng thời và chốt một giá trị trên thang Fibonacci; không lấy trung bình.

P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

Lan điều phối để Developers thảo luận nguyên nhân có phiếu 5, 8 và 13 SP, tập trung vào tích hợp API, xử lý giao dịch thất bại, bảo mật và đối soát. Đức làm rõ giá trị nghiệp vụ, phạm vi và yêu cầu thanh toán nhưng không quyết định SP; Developers chọn lại sau khi đã hiểu rủi ro.

P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Giữ kết quả 13 SP vì Developers đã thảo luận và thống nhất theo đúng quy trình. Lan yêu cầu bỏ ghi chú “13 SP = 52 giờ”; nhóm theo dõi tiến độ và năng lực dựa trên dữ liệu thực tế, không quy đổi SP sang số giờ cố định.

P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

Lan và Đức cần làm rõ quy tắc nghiệp vụ: mã giới thiệu có được dùng đồng thời với mã giảm giá/khuyến mãi khác không, ưu tiên áp dụng thế nào và cách tính mức giảm ra sao. Khi phạm vi đã rõ, Developers mới thảo luận các giả định/rủi ro và chọn thẻ kín, lật đồng thời, giải thích khi lệch rồi chọn lại; không chốt theo đa số.

# KẾT LUẬN

P3 được chốt đúng quy trình nên giữ nguyên. P4 có con số 13 SP hợp lý nhưng phải sửa ghi chú quy đổi sang giờ. P1 cần bỏ cách lấy trung bình; P2 cần trả quyền ước lượng về Developers; P5 cần làm rõ yêu cầu trước khi ước lượng lại.