ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

## Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có tự động chuyển trạng thái phiên sang trạng thái khác không? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

## Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP lo ngại xử lý thời gian và trạng thái, nhưng sau khi làm rõ chỉ cần tạo phiên, kiểm tra tiêu đề và hiển thị “Sắp diễn ra”. Phạm vi đơn giản hơn LS02 (3 SP), nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP cho rằng luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho có thể kiểm soát; phiếu 8 SP nhấn mạnh rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. Sau khi làm rõ trường hợp tranh chấp sản phẩm cuối, phạm vi và rủi ro vẫn lớn hơn LS02 (3 SP), nên chốt 8 SP. |

## Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường tương đối độ lớn của công việc, bao gồm mức độ phức tạp, khối lượng và rủi ro/độ không chắc chắn, chứ không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity — số Story Point của các hạng mục thực sự đạt Definition of Done trong những Sprint trước — để dự báo khối lượng có thể hoàn thành ở Sprint tiếp theo, không quy đổi SP sang giờ.