XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG
BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

# 1. Nguyên tắc phân loại

MoSCoW xác định mức độ cần thiết của từng hạng mục trong Release 1. Thứ tự backlog xét giá trị cốt lõi, phụ thuộc và công sức. Các mục Won’t have vẫn được giữ để xem xét ở bản phát hành sau.

# 2. Bảng phân loại 12 hạng mục kèm lý do

| Mục | Hạng mục backlog | Công sức | MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2 điểm) | Must have | Cần xác định danh tính độc giả để đặt mượn và quản lý giao dịch. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2 điểm) | Must have | Độc giả cần tìm đúng sách trước khi đặt mượn; đây là luồng sử dụng cốt lõi. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3 điểm) | Must have | Đây là chức năng cốt lõi của sản phẩm và cần giới hạn để tránh chiếm quá nhiều sách. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1 điểm) | Should have | Thuận tiện nhưng có thể xử lý tại quầy trong giai đoạn đầu. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2 điểm) | Should have | Tăng giá trị khi sách hết, nhưng MVP vẫn hoạt động với sách đang có sẵn. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2 điểm) | Could have | Tạo nội dung cộng đồng nhưng không cần để hoàn thành luồng mượn cơ bản. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3 điểm) | Won’t have (this time) | Tốn công sức và cần dữ liệu phù hợp; chưa cấp thiết cho bản đầu tiên. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1 điểm) | Should have | Hữu ích để hạn chế trả muộn nhưng có thể nhắc tại quầy hoặc trên phiếu mượn. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1 điểm) | Should have | Hữu ích để tra cứu nhưng có thể hỏi thủ thư trong giai đoạn MVP. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3 điểm) | Must have | Cần cập nhật kho và trạng thái sách chính xác trước khi tìm kiếm/mượn. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3 điểm) | Won’t have (this time) | Không phải luồng cốt lõi; độc giả có thể liên hệ tại quầy. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2 điểm) | Could have | Tăng tiện lợi nhưng đăng nhập tài khoản thư viện đã đáp ứng nhu cầu MVP. |

# 3. Tổng điểm công sức nhóm Must

- Mục 1 – Đăng nhập/đăng ký: 2 điểm.

- Mục 2 – Tìm kiếm sách: 2 điểm.

- Mục 3 – Mượn sách online: 3 điểm.

- Mục 10 – Thủ thư quản lý kho sách: 3 điểm.

Tổng Must = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm. Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm nên Must chiếm 10/20 = 50%, thấp hơn mốc tham chiếu khoảng 60% (12 điểm), không vượt ngưỡng. Phần năng lực còn lại là vùng đệm cho Should/Could.

# 4. Prioritized Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Nhóm Must đứng trước Should, rồi Could và Won’t. Trong từng nhóm, nền tảng và dữ liệu được ưu tiên trước các chức năng phụ thuộc.

| Thứ tự | Mục gốc | Hạng mục | MoSCoW | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | 2 |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | 3 |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | 2 |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | 3 |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should have | 2 |
| 6 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | 1 |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have | 1 |
| 8 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | 1 |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | 2 |
| 10 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could have | 2 |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won’t have (this time) | 3 |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won’t have (this time) | 3 |

1. Lý do ưu tiên: Nền tảng xác định độc giả cho giao dịch.

2. Lý do ưu tiên: Cần dữ liệu và trạng thái sách đáng tin cậy.

3. Lý do ưu tiên: Độc giả tìm trong kho sách đã được quản lý.

4. Lý do ưu tiên: Luồng nghiệp vụ chính, phụ thuộc tài khoản và dữ liệu sách.

5. Lý do ưu tiên: Chức năng mở rộng sau luồng mượn cơ bản.

6. Lý do ưu tiên: Phụ thuộc dữ liệu giao dịch mượn.

7. Lý do ưu tiên: Phụ thuộc giao dịch mượn và hạn trả.

8. Lý do ưu tiên: Cần có dữ liệu hạn trả của giao dịch.

9. Lý do ưu tiên: Có thể bổ sung khi luồng mượn ổn định.

10. Lý do ưu tiên: Tiện lợi bổ sung cho đăng nhập cơ bản.

11. Lý do ưu tiên: Để bản sau vì chi phí cao và cần dữ liệu phù hợp.

12. Lý do ưu tiên: Để bản sau vì không phải chức năng cốt lõi.

# 5. Tự phản biện

- Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) có thể được xếp Should vì đăng nhập nhanh giúp giảm rào cản; tôi xếp Could vì tài khoản thư viện đã đáp ứng nhu cầu cốt lõi.

- Mục 11 (chat trực tiếp) có thể là Should nếu thư viện cần hỗ trợ từ xa; tôi xếp Won’t trong Release 1 vì có thể liên hệ tại quầy và chat tốn công sức.

- Mục 7 (gợi ý sách) có thể là Could nếu nhóm có sẵn dữ liệu và giải pháp đơn giản; tôi xếp Won’t lần này vì chưa cấp thiết so với chi phí.

- Mục 5 (đặt trước sách khi hết) có thể là Must vì giữ lượt khi sách hết; tôi xếp Should vì MVP vẫn phục vụ mượn sách đang có sẵn. PO nên xác nhận mức độ cần thiết dựa trên nhu cầu thực tế.

# 6. Kết luận

Backlog có thứ tự duy nhất từ 1 đến 12. Nhóm Must gồm 4 hạng mục với tổng 10 điểm (50% năng lực), nằm dưới mốc tham chiếu khoảng 12 điểm. Hai mục Won’t vẫn được giữ để cân nhắc ở các release tiếp theo.